大学生技能分享平台风险登

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 难以得到初始用户 | 都只使用主流软件 | 用户风险 | 高 | 高 | 李岱恒，易剑权 | 深入分析群众群体特点和需求 |
| R2 | 用户点开看一下就跑，并不会仔细看，关注不到广告和推广。 | 希望能给用户快捷方便，可太方便了 | 商业风险 | 高 | 高 | 徐润凯， | 采用新颖的广告 |
| R3 | 人员准备不充分 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 闵俨，任少帅，易剑权 | 及时调度相应的人员到位 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 徐润凯，离地阿恒 | 及时争取引进投资 |