项目章程

* **项目名称**

大学生技能分享平台

* **项目经理**

郭秋霞

* **项目背景**

我们所处的时代是一个信息爆炸的时代，同时也可以从很多渠道通过各种各样的方式技术手段获取信息和技能。 但是往往在学习的过程中遇到问题很难找到方法解决，需要有经验的老师“手把手”的指导；同时如果想要分享自己的技能，也少有一个平台可以降低成为老师的门槛，又能提供良好的组织管理，并带来收益。“师生技能分享平台”应运而生，为广大二十岁所有的年青人，提供专业的技能交流服务。

* **项目目标**
* 为在校大学生提供线下学习技能、线上线下分享技能的平台，解决大学生学习过程中的问题，使大学生充分展现自我
* **项目范围**
  + 学生学习：线上学习、线下学习、课程购买、查看学习记录、课程评论；
  + 老师授课：、上传课程、线下教学、回复评论、个人中心；
  + 管理员功能：课程审核、广告管理、线下课程安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2018．12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**