大学生技能分享平台风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 学生认可度不高 | 没有足够区别于已有授课网站的吸引力 | 商业风险 | 高 | 高 | 郭秋霞，张思嘉 | 深入分析学生群体特点和需求，设计出符合他们的网上授课平台 |
| R2 | 用户无法学到想学的课程 | 初始阶段，用户量较小，不足以覆盖所有学科 | 流程风险 | 高 | 高 | 刘珊珊，辛佳锟 | 聘请各学科知名教授上传课程 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 梁芳芳 ，梁雅茹 | 及时调度相应的人员到位 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 王东慧 | 及时争取引进投资 |